LumiDerm AI
前端开发完整规划文档

从产品概念进入高保真官网开发阶段

项目定位：AI Beauty / Skin Analysis 产品官网 + 后续 AI 肌肤分析系统
技术方向：React + Vite · Tailwind CSS · Framer Motion · Lucide React Icons · 腾讯云部署

目录

1. 项目当前状态理解

2. 前端开发目标与边界

3. 产品信息架构与页面闭环

4. 推荐前端技术栈

5. 前端 12 步开发路线

6. 第一阶段组件与数据设计

7. 前端项目目录结构建议

8. 本地开发与预览方式

9. 腾讯云部署思路

10. 合规与素材边界

11. 需要用户提供的信息

12. 前端第 1 步 Codex 执行 Prompt

1. 项目当前状态理解

LumiDerm AI 的起点是一个 AI Beauty / Skin Analysis 产品概念。前端阶段的任务不是先实现真实 AI 或完整业务系统，而是先把产品定位、核心能力、视觉气质和商业路径转化为一个可浏览、可演示、可部署的高保真官网。

网站需要同时承担三种角色：第一，作为面向用户的产品官网，解释产品是什么；第二，作为作品集和商业 Demo，展示完整产品思维；第三，作为未来后端、AI 分析、用户系统和数据服务的前端承载层。

因此，第一阶段应优先完成稳定的前端资产：统一视觉系统、清晰页面叙事、模拟 Skin Scan、结构化肌肤指标、面部分区、个性化护肤建议、商业转化模块、响应式和公网部署准备。

核心判断 前端开发必须采用“先结构、再视觉、再核心模块、再动画、最后上线级收口”的节奏。每一步只优化指定范围，避免一次性生成导致风格割裂、组件混乱和后续难以维护。

2. 前端开发目标与边界

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须做 | 完整官网结构、暗黑高级美容科技视觉、模拟 Skin Scan、8 项肌肤指标、面部分区、个性化方案、技术与场景、Pricing、FAQ、CTA、Footer、动画与响应式。 |
| 后续再做 | 真实图片上传、真实 AI 分析、用户登录、数据库、历史报告、支付、会员、管理后台、腾讯云 COS。 |
| 不能破坏 | 每一步不得随意重构已完成模块，不得推翻统一视觉系统，不得把全部代码堆入 App.jsx。 |
| 合规底线 | 定位为 cosmetic skin analysis / beauty intelligence，不使用医疗诊断、治疗、治愈、临床级、100% 准确等表述。 |

3. 产品信息架构与页面闭环

官网信息架构需要按照真实产品的理解路径展开，而不是简单堆叠视觉模块。推荐页面闭环如下：

Hero 吸引注意
  ↓
ProductIntro 解释产品
  ↓
SkinScanDemo 展示扫描与报告
  ↓
AnalysisMetrics 说明分析维度
  ↓
FaceMapping 说明区域映射
  ↓
PersonalizedRoutine 输出护理方向
  ↓
Technology + UseCases 建立可信度与应用价值
  ↓
Pricing + FAQ 降低决策成本
  ↓
FinalCTA + Footer 完成转化与品牌收口

| 序号 | 前端模块 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Navbar | 品牌识别、锚点导航和移动端菜单。 |
| 2 | Hero | 建立第一印象，传递 AI 肌肤智能定位。 |
| 3 | ProductIntro | 用 Scan → Analyze → Recommend 解释产品流程。 |
| 4 | SkinScanDemo | 模拟上传、扫描、评分和分析报告。 |
| 5 | AnalysisMetrics | 展示毛孔、痘痘、细纹、色斑、黑眼圈、水分、水油和肤色均匀度。 |
| 6 | FaceMapping | 把指标映射到额头、眼周、鼻翼、脸颊和下巴。 |
| 7 | PersonalizedRoutine | 将模拟指标转化为晨间、夜间、每周护理和成分方向。 |
| 8 | Technology | 解释视觉识别、面部分区、纹理映射和推荐逻辑。 |
| 9 | UseCases | 展示个人、美容院、品牌、电商和长期追踪等场景。 |
| 10 | Pricing | 提供 Free Demo、Pro Beauty、Clinic / Brand Solution。 |
| 11 | FAQ | 说明产品边界、隐私、上传和扩展能力。 |
| 12 | FinalCTA | 推动用户体验或查看方案。 |
| 13 | Footer | 品牌收口、导航、版权和合规提示。 |

4. 推荐前端技术栈

基于当前项目目标，推荐使用 React + Vite + Tailwind CSS + Framer Motion + Lucide React Icons。该组合开发速度快、组件化清晰、视觉可控，并适合 Codex 分步骤维护。

| 技术 | 作用 |
| --- | --- |
| React | 以组件方式拆分 13 个页面模块和通用组件，便于局部精修。 |
| Vite | 提供快速开发服务器和稳定构建流程，最终输出 dist。 |
| Tailwind CSS | 统一颜色、间距、圆角、响应式断点和暗黑视觉规范。 |
| Framer Motion | 处理 Section 入场、卡片 reveal、轻量 stagger 和交互反馈。 |
| Lucide React Icons | 提供统一、轻量、可替换的线性图标。 |
| CSS / SVG | 构建抽象人脸、扫描线、检测点、连接线和柔和光效。 |
| 本地 Mock Data | 前端阶段承载评分、指标、定价、FAQ 和护肤方案。 |
| Nginx / 腾讯云 | 构建后提供静态站点、公网访问、域名和 HTTPS。 |

技术栈结论 第一阶段不需要 Three.js、复杂 WebGL、大型粒子库或真实 AI SDK。优先用 React 组件、CSS、SVG 和轻量动效完成高保真前端；真实功能由后续后端通过 API 接入。

5. 前端 12 步开发路线

| 步骤 | 名称 | 主要内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建项目基础结构 | 初始化 React + Vite，配置 Tailwind、Framer Motion、Lucide，建立 components、common、data、lib。 | 项目可运行，组件和数据结构清晰。 |
| 2 | 建立全站视觉系统 | 统一暗黑背景、颜色、字体、Container、SectionTitle、GlowCard、GradientButton。 | 所有模块具备统一设计语言。 |
| 3 | 搭建完整页面骨架 | 按产品叙事组织 13 个模块，配置锚点和基础响应式。 | 页面完整可滚动，模块职责清晰。 |
| 4 | 精修 Hero 首屏 | 完成大标题、CTA、抽象人脸主视觉、漂浮数据卡片和品牌大字。 | 首屏具备高级美容科技冲击力。 |
| 5 | 精修 Skin Scan Demo | 完成扫描预览、检测点、评分、进度条、AI Insight 和合规提示。 | 模块像真实产品 Demo。 |
| 6 | 精修 AnalysisMetrics | 系统展示 8 个肌肤维度、数值、状态和护理提示。 | 产品能力边界清晰。 |
| 7 | 精修 FaceMapping | 完成 5 个区域点位、连接线、标签和区域说明。 | 指标与面部区域形成映射。 |
| 8 | 精修 PersonalizedRoutine | 完成 Summary、护理优先级和 4 类护肤方案。 | 形成分析到护理建议的闭环。 |
| 9 | 精修 Technology 与 UseCases | 解释技术逻辑并展示 6 类应用场景。 | 建立可信度和商业应用价值。 |
| 10 | 精修 Pricing、FAQ、CTA、Footer | 完成方案选择、疑虑解答、最终转化和品牌收口。 | 商业转化路径完整。 |
| 11 | 统一动画、交互和响应式 | 统一 motion variants、hover、移动菜单、FAQ 和各断点体验。 | 动效克制，手机端可用。 |
| 12 | 最终精修和上线级优化 | 检查视觉、文案、构建、性能、可访问性、合规和部署准备。 | 可展示、可构建、可部署、可继续迭代。 |

| 阶段 | 步骤范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础与叙事 | 第 1 - 3 步 | 项目骨架、视觉系统、完整页面信息架构。 |
| 第二阶段：核心产品体验 | 第 4 - 8 步 | Hero、扫描 Demo、指标、区域映射、个性化方案。 |
| 第三阶段：可信与转化 | 第 9 - 10 步 | 技术、场景、定价、FAQ、CTA 和 Footer。 |
| 第四阶段：体验与交付 | 第 11 - 12 步 | 统一动画、响应式、代码质量、构建和上线准备。 |

6. 第一阶段组件与数据设计

前端组件应保持“页面模块、通用组件、模拟数据、动画工具”分层。App.jsx 只负责页面组合，不承载大量业务数据和复杂视觉代码。

| 层级 | 建议内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 页面模块 | Navbar、Hero、ProductIntro、SkinScanDemo、AnalysisMetrics、FaceMapping、PersonalizedRoutine、Technology、UseCases、Pricing、FAQ、FinalCTA、Footer | 独立负责一个页面叙事模块。 |
| 通用组件 | Container、SectionTitle、GlowCard、GradientButton、MotionSection | 统一宽度、标题、卡片、按钮和入场动画。 |
| 数据文件 | skinMetrics、skinScanDemo、faceZones、routineData、technologyFeatures、useCases、pricingPlans、faqData | 让数据与 JSX 分离，后续可替换为 API。 |
| 工具文件 | motion.js、utils.js | 统一动画 variants、className 合并和通用逻辑。 |

核心模拟数据结构示例：

export const skinMetrics = [
  {
    id: 'hydration',
    title: 'Hydration',
    zhTitle: '水分状态',
    value: 78,
    unit: '%',
    status: 'Good',
    insight: '建议维持温和补水与屏障护理。'
  }
];

关键 Section 锚点建议：

home → Hero
analysis → SkinScanDemo
personalization → PersonalizedRoutine
technology → Technology
pricing → Pricing
contact → FinalCTA / Footer

7. 前端项目目录结构建议

建议保持模块化目录，避免把所有代码集中在 App.jsx 或单个组件中。目录应同时为后续 API 接入和后端联调预留空间。

lumiderm-ai/
├─ src/
│  ├─ main.jsx
│  ├─ App.jsx
│  ├─ index.css
│  ├─ components/
│  │  ├─ Navbar.jsx
│  │  ├─ Hero.jsx
│  │  ├─ ProductIntro.jsx
│  │  ├─ SkinScanDemo.jsx
│  │  ├─ AnalysisMetrics.jsx
│  │  ├─ FaceMapping.jsx
│  │  ├─ PersonalizedRoutine.jsx
│  │  ├─ Technology.jsx
│  │  ├─ UseCases.jsx
│  │  ├─ Pricing.jsx
│  │  ├─ FAQ.jsx
│  │  ├─ FinalCTA.jsx
│  │  ├─ Footer.jsx
│  │  └─ common/
│  │     ├─ Container.jsx
│  │     ├─ SectionTitle.jsx
│  │     ├─ GlowCard.jsx
│  │     ├─ GradientButton.jsx
│  │     └─ MotionSection.jsx
│  ├─ data/
│  │  ├─ skinMetrics.js
│  │  ├─ skinScanDemo.js
│  │  ├─ faceZones.js
│  │  ├─ routineData.js
│  │  ├─ technologyFeatures.js
│  │  ├─ useCases.js
│  │  ├─ pricingPlans.js
│  │  └─ faqData.js
│  └─ lib/
│     ├─ motion.js
│     └─ utils.js
├─ public/
├─ package.json
├─ vite.config.js
└─ README.md

8. 本地开发与预览方式

| 配置项 | 建议值 |
| --- | --- |
| 前端本地地址 | http://localhost:5173 |
| 安装依赖 | npm install |
| 启动开发服务 | npm run dev |
| 生产构建 | npm run build |
| 构建输出目录 | dist/ |
| 本地预览构建 | npm run preview |
| 环境变量前缀 | VITE_ |
| 移动端测试 | 同一网络临时访问或部署后使用 4G / 5G 公网测试 |

推荐开发检查流程：

npm install
  ↓
npm run dev
  ↓
逐模块检查桌面端与移动端
  ↓
npm run build
  ↓
确认 dist/index.html 与 assets/ 正常生成
  ↓
部署后使用电脑和手机公网测试

开发原则 分步骤执行时，每一步只修改指定组件和必要数据文件。已完成模块默认视为稳定资产；除非修复明确问题，不应被后续步骤重构或替换。

9. 腾讯云部署思路

| 部署项 | 建议 |
| --- | --- |
| 构建 | 在本地或服务器执行 npm run build，生成 dist。 |
| 静态站点 | 由 Nginx 提供 dist 中的 index.html 与 assets。 |
| SPA 刷新 | Nginx 使用 try_files $uri $uri/ /index.html，避免刷新 404。 |
| 域名 | 为 LumiDerm AI 配置独立域名或子域名。 |
| HTTPS | 配置腾讯云 SSL 证书和 Nginx 443。 |
| 安全组 | 公网开放 80/443，不暴露无关端口。 |
| 多网站共存 | 新增独立 server block 和部署目录，不覆盖之前两个网站。 |
| 手机访问 | 部署完成后用 4G / 5G 访问域名，验证真实公网与响应式。 |

推荐线上访问结构：

https://你的域名.com  →  LumiDerm AI 前端官网
/var/www/lumiderm-ai/    →  dist 静态文件
/etc/nginx/sites-enabled/lumiderm-ai.conf  →  独立 Nginx 配置

10. 合规与素材边界

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 必须保留 | Cosmetic analysis demo only. Not for medical diagnosis. |
| 中文提示 | 本演示仅用于美容护肤分析概念展示，不构成医疗诊断或治疗建议。 |
| 可以使用 | 美容护肤分析、模拟分析、肌肤观察、护理方向、个性化护肤建议、数字化美业体验。 |
| 禁止使用 | 诊断、治疗、疾病检测、医疗级、临床级、100% 准确、保证改善、治愈、永久改善。 |
| 原创素材 | 品牌名保持 LumiDerm AI；不使用 Sensoria 名称、Logo、页面截图或真实品牌产品素材。 |
| 隐私边界 | 前端 Demo 不应暗示已保存真实用户照片；真实上传必须等后端和隐私机制完成。 |

11. 需要用户提供的信息

| 阶段 | 需要的信息 |
| --- | --- |
| 第 1 步开始前 | 当前项目目录、是否允许初始化或升级 React + Vite、JavaScript 或 TypeScript 选择。 |
| Hero 精修前 | 是否有原创人物主视觉；没有时使用 CSS / SVG 抽象视觉和可替换占位。 |
| 内容精修前 | 品牌中文名、联系方式、社交链接、价格是否为 Demo 展示。 |
| 部署前 | 腾讯云服务器系统、部署目录、域名、HTTPS 证书、之前网站的 Nginx 配置位置。 |

始终不要提供：腾讯云 SecretId / SecretKey、SSH 私钥内容、真实用户敏感照片、支付密钥或未脱敏的个人数据。

12. 前端第 1 步 Codex 执行 Prompt

下面这段可以直接发给 Codex，用来开启前端第 1 步。

现在开始 LumiDerm AI 前端开发第 1 步：创建项目基础结构。

项目定位：AI Beauty / Skin Analysis 产品官网。后续将分步骤完成暗黑高级美容科技视觉、Hero、Skin Scan Demo、8 项肌肤指标、面部分区、个性化护肤方案、Technology、UseCases、Pricing、FAQ、FinalCTA、动画、响应式和最终上线级优化。

本步骤目标：
建立一个独立、清晰、可扩展的 React + Vite 前端基础工程。只完成项目结构、基础组件、模拟数据目录和可运行页面骨架，不要提前深度美化 Hero、SkinScanDemo 或全站动画。

请只完成以下内容：
1. 使用 React + Vite 初始化项目。
2. 配置 Tailwind CSS。
3. 安装并配置 Framer Motion 与 Lucide React Icons。
4. 创建 src/components、src/components/common、src/data、src/lib。
5. 创建 Navbar、Hero、ProductIntro、SkinScanDemo、AnalysisMetrics、FaceMapping、PersonalizedRoutine、Technology、UseCases、Pricing、FAQ、FinalCTA、Footer。
6. 创建 Container、SectionTitle、GlowCard、GradientButton。
7. 创建 skinMetrics.js、skinScanDemo.js、faceZones.js、routineData.js、technologyFeatures.js、useCases.js、pricingPlans.js、faqData.js。
8. App.jsx 只负责按顺序组合页面模块，不要堆积大量数据和样式。
9. 设置基础暗黑背景、浅色文字、响应式 Container 和 section 间距。
10. 确保 body 不出现横向滚动。
11. 所有模块先有标题、说明和基础占位，不允许空组件。
12. 保留合规提示：Cosmetic analysis demo only. Not for medical diagnosis.
13. 确保 npm run dev 可以启动，页面可以完整滚动。
14. 不调用真实 API，不做后端，不做用户登录，不做支付，不做真实上传。

严格限制：
- 不要一次性完成 12 步。
- 不要复制 Sensoria 或其他真实品牌素材。
- 不要使用医疗诊断、治疗、治愈、临床级、100% 准确等表达。
- 不要引入 Three.js、WebGL 或大型动画依赖。
- 不要把所有代码写进 App.jsx。
- 不要把密钥或 .env 内容写进代码。

完成后请输出：
1. 新增了哪些文件。
2. 每个目录和通用组件的作用。
3. 如何安装和启动项目。
4. 当前完成到什么程度。
5. 哪些视觉和功能留给第 2 步及后续步骤。

结论

LumiDerm AI 前端开发建议保持 12 步节奏。第一阶段先建立项目结构、视觉系统和完整叙事；第二阶段集中完成 Hero、扫描 Demo、指标、区域映射和护肤方案；第三阶段补齐技术、场景和商业转化；最后统一动画、响应式、代码质量和部署准备。

最重要的开发原则是：模块化拆分，不一次性做重；统一设计语言，不让各模块割裂；模拟数据先行，为后端 API 接入预留接口；美容护肤分析定位，不写医疗诊断文案。