LumiDerm AI
后端开发完整规划文档

从前端官网 Demo 进入后端 MVP 开发阶段

项目定位：AI Beauty / Skin Analysis 产品官网 + 后续 AI 肌肤分析系统
技术方向：React + Vite 前端 · Node.js + Express 后端 · SQLite MVP · 腾讯云部署

目录

1. 项目当前状态理解

2. 前端已完成内容

3. 后端开发目标与边界

4. 推荐后端技术栈

5. 后端 12 步开发路线

6. 第一阶段 MVP API 设计

7. 后端项目目录结构建议

8. 前后端联调方式

9. 腾讯云部署思路

10. 数据合规与安全边界

11. 需要用户提供的信息

12. 后端第 1 步 Codex 执行 Prompt

1. 项目当前状态理解

LumiDerm AI 当前已经完成前端官网落地页阶段，定位不是普通美容展示站，而是一个 AI Beauty / Skin Analysis 产品官网与后续 AI 肌肤分析系统的原型项目。

现阶段前端具备高端美容科技感、完整商业叙事、模拟 Skin Scan 演示、肌肤指标展示、面部分区分析、个性化护肤建议、Pricing、FAQ、CTA 和 Footer 等模块。

但项目目前本质仍是“前端展示层 + 静态交互 Demo + 模拟 AI 分析数据”，尚未形成真实业务闭环。后端开发的第一目标不是一次性做成完整商业系统，而是先完成可运行 MVP。

核心判断 当前项目已经具备高质量前端资产。后端开发必须采用“新增服务层、API 接入、不破坏前端视觉”的方式推进。

2. 前端已完成内容

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术栈 | React、Vite、Tailwind CSS、Framer Motion、Lucide React Icons。 |
| 项目性质 | 纯前端静态项目，无真实后端、无真实数据库、无真实 AI 分析接口。 |
| 当前用途 | 作品集项目、商业 Demo、AI 美容产品原型、可部署到公网的展示官网。 |
| 关键状态 | Skin Analysis 当前使用模拟数据，后续需要通过 API 接入真实后端流程。 |

| 序号 | 前端模块 | 后端开发注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Navbar | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 2 | Hero | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 3 | ProductIntro | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 4 | SkinScanDemo | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 5 | AnalysisMetrics | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 6 | FaceMapping | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 7 | PersonalizedRoutine | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 8 | Technology | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 9 | UseCases | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 10 | Pricing | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 11 | FAQ | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 12 | FinalCTA | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |
| 13 | Footer | 保留现有视觉与交互，后端仅通过 API 提供数据。 |

3. 后端开发目标与边界

后端第一阶段目标是建立 MVP 闭环：用户上传照片，后端接收并校验图片，保存图片，返回结构化模拟 AI 分析结果，前端展示结果。

用户选择面部照片
  ↓
前端以 multipart/form-data 提交图片
  ↓
后端校验文件类型、大小、是否为空
  ↓
后端保存图片到 uploads/
  ↓
生成模拟 AI 肌肤分析结果
  ↓
返回 JSON 给前端
  ↓
前端 SkinScanDemo 展示结果

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须做 | 健康检查、图片上传、基础校验、本地存储、模拟分析结果、统一返回格式、前后端联调。 |
| 后续再做 | 数据库、历史报告、真实 AI、用户系统、支付、会员权限、管理后台、腾讯云 COS。 |
| 不能破坏 | 前端页面视觉、模块结构、动画、响应式、已有模拟 Demo 体验。 |
| 合规底线 | 不能写医疗诊断、疾病判断、治疗、治愈、临床级、100% 准确等表达。 |

4. 推荐后端技术栈

基于当前项目目标，推荐第一阶段使用 Node.js + Express + Multer + SQLite。它简单、稳定、快速可上线，适合先跑通 MVP。

| 技术 | 作用 |
| --- | --- |
| Node.js | 与 React/Vite 前端衔接简单，Codex 维护成本低。 |
| Express | 轻量、直接，适合 MVP 后端服务。 |
| Multer | 处理 multipart/form-data 图片上传。 |
| SQLite | 无需独立数据库服务，适合第一阶段保存分析记录。 |
| dotenv | 管理端口、前端域名、环境变量，避免密钥写死。 |
| cors | 处理本地开发与部署后的跨域问题。 |
| PM2 | 部署阶段用于 Node 服务保活。 |
| Nginx | 部署阶段用于静态站点、反向代理、HTTPS。 |

技术栈结论 第一阶段不要一上来使用 NestJS、复杂用户系统、云存储或真实 AI 模型。先用最小技术组合跑通上传与分析流程，后续再逐步升级。

5. 后端 12 步开发路线

| 步骤 | 名称 | 主要内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立后端基础服务层 | 新增 backend 工程，Express 服务跑起来，完成 /api/health。 | 服务能启动，健康检查能返回 JSON。 |
| 2 | 设计 API 路由和数据结构 | 设计 Skin Analysis 接口、字段、响应格式、错误格式。 | 形成稳定 API 契约，避免后续返工。 |
| 3 | 实现图片上传接口 | 使用 multipart/form-data 接收 image 字段。 | 能接收前端上传的图片文件。 |
| 4 | 实现图片校验和本地存储 | 限制类型、大小、空文件，保存到 uploads。 | 非法图片被拒绝，合法图片被保存。 |
| 5 | 实现模拟 AI 分析结果 | 生成 overallScore、metrics、insight、routineSuggestion。 | 接口返回完整结构化报告。 |
| 6 | 前端接入后端接口 | 修改 SkinScanDemo 调用 API，不改视觉。 | 前端能展示真实接口返回的数据。 |
| 7 | 接入 SQLite 数据库 | 保存图片路径、分析时间、评分、指标 JSON。 | 分析记录可持久化。 |
| 8 | 实现历史报告查询 | 实现 GET 列表和 GET 单个报告。 | 可查询历史分析记录。 |
| 9 | 优化错误处理和响应格式 | 统一成功/失败响应，补充异常处理。 | 接口稳定、前端好处理。 |
| 10 | 部署后端到腾讯云 | 使用 PM2 启动服务，Nginx 反代。 | 后端公网可访问。 |
| 11 | 配置跨域、环境变量和安全限制 | 配置正式域名、上传限制、API 地址、HTTPS。 | 生产环境更安全。 |
| 12 | 后端最终检查和完整联调 | 检查前后端流程、移动端、错误状态、合规文案。 | MVP 可演示、可部署、可继续迭代。 |

| 阶段 | 步骤范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：后端跑起来 | 第 1 - 5 步 | 服务基础、API 契约、上传、校验、模拟分析。 |
| 第二阶段：前后端联通 | 第 6 - 9 步 | 前端接接口、数据库、历史报告、错误处理。 |
| 第三阶段：上线部署 | 第 10 - 12 步 | 腾讯云部署、Nginx、HTTPS、安全配置、完整验收。 |

6. 第一阶段 MVP API 设计

| 方法 | 路径 | 接口名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查 | 确认后端服务正在运行。 |
| POST | /api/skin-analysis | 上传图片并分析 | 接收 image 文件，返回模拟 AI 肌肤分析结果。 |
| GET | /api/skin-analysis | 查询分析记录列表 | 数据库接入后返回历史报告列表。 |
| GET | /api/skin-analysis/:id | 查询单个分析报告 | 数据库接入后返回指定报告详情。 |

健康检查返回示例：

{
  "success": true,
  "message": "LumiDerm AI backend is running",
  "service": "lumiderm-ai-backend",
  "version": "1.0.0"
}

上传图片并分析返回核心结构：

{
  "success": true,
  "data": {
    "analysisId": "demo_001",
    "imageUrl": "/uploads/demo-face.jpg",
    "overallScore": 86,
    "metrics": [
      { "id": "hydration", "zhLabel": "水分状态", "value": 78, "status": "Good" },
      { "id": "pores", "zhLabel": "毛孔可见度", "value": 24, "status": "Low" },
      { "id": "acne", "zhLabel": "痘痘倾向", "value": 18, "status": "Low" }
    ],
    "insight": {
      "zh": "模拟结果显示肤色均匀度较好，瑕疵倾向较低，建议重点关注补水维持与温和纹理管理。"
    },
    "routineSuggestion": {
      "priorities": ["Hydration Support", "Texture Refinement", "Barrier Care", "Daily Protection"]
    },
    "disclaimer": "Cosmetic analysis demo only. Not for medical diagnosis."
  }
}

7. 后端项目目录结构建议

建议在项目根目录新增 backend，不要把后端文件混进前端 src 目录。这样能够保护已经完成的前端成果，也方便后续部署。

lumiderm-ai/
├─ src/                         # 当前前端源码，保持不动
├─ package.json                  # 当前前端 package.json
├─ vite.config.js
│
├─ backend/
│  ├─ src/
│  │  ├─ app.js                  # Express 应用配置
│  │  ├─ server.js               # 服务启动入口
│  │  ├─ routes/
│  │  │  ├─ health.routes.js     # 健康检查路由
│  │  │  └─ skinAnalysis.routes.js
│  │  ├─ controllers/
│  │  │  └─ skinAnalysis.controller.js
│  │  ├─ services/
│  │  │  └─ mockAnalysis.service.js
│  │  ├─ middlewares/
│  │  │  ├─ upload.middleware.js
│  │  │  └─ error.middleware.js
│  │  ├─ utils/
│  │  │  └─ response.js
│  │  └─ db/
│  │     └─ database.js
│  ├─ uploads/
│  │  └─ .gitkeep
│  ├─ .env.example
│  ├─ .gitignore
│  ├─ package.json
│  └─ README.md

8. 前后端联调方式

| 配置项 | 建议值 |
| --- | --- |
| 前端本地地址 | http://localhost:5173 |
| 后端本地地址 | http://localhost:3001 |
| 前端环境变量 | VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3001 |
| 后端 CORS 开发允许源 | FRONTEND_ORIGIN=http://localhost:5173 |
| 上传接口字段名 | image |
| 请求类型 | multipart/form-data |

前端请求逻辑：
const formData = new FormData();
formData.append('image', selectedFile);

fetch(`${import.meta.env.VITE_API_BASE_URL}/api/skin-analysis`, {
  method: 'POST',
  body: formData,
});

联调原则 第 6 步前端接入时，只修改数据来源和上传逻辑，不重构 SkinScanDemo 的视觉、布局、动画和模块结构。

9. 腾讯云部署思路

| 部署项 | 建议 |
| --- | --- |
| 前端 | Vite build 后由 Nginx 提供静态站点。 |
| 后端 | Node.js + Express 服务，用 PM2 运行并保活。 |
| 反向代理 | Nginx 将 /api 转发到 127.0.0.1:3001。 |
| 上传图片 | 第一阶段可使用本地 uploads；后续升级腾讯云 COS。 |
| 数据库 | 第一阶段 SQLite；后续升级 PostgreSQL。 |
| HTTPS | 使用域名证书，通过 Nginx 配置 443。 |
| 安全组 | 推荐只开放 80/443，后端 3001 仅本机访问。 |
| 多网站共存 | 新增独立 Nginx server 或 location，不覆盖之前成功部署的网站。 |

推荐线上访问结构：
https://你的域名.com          → 前端官网
https://你的域名.com/api      → 后端接口
https://你的域名.com/uploads  → 上传图片静态访问或后端静态映射

10. 数据合规与安全边界

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 必须保留 | Cosmetic analysis demo only. Not for medical diagnosis. |
| 中文提示 | 本演示仅用于美容护肤分析概念展示，不构成医疗诊断或治疗建议。 |
| 可以使用 | 美容护肤分析、模拟分析、肌肤观察、护理方向、个性化护肤建议、数字化美业体验。 |
| 禁止使用 | 诊断、治疗、疾病检测、医疗级、临床级、100% 准确、保证改善、治愈、永久改善。 |
| 图片安全 | 限制文件类型和大小，避免无限制上传；不要把上传目录设计成无限开放资产库。 |
| 密钥安全 | 不提交 .env，不把 SSH 私钥、腾讯云密钥写进代码或发给 Codex。 |

11. 需要用户提供的信息

| 阶段 | 需要的信息 |
| --- | --- |
| 现在第 1 步必须确认 | 是否允许在项目根目录新增 backend 文件夹；当前项目目录结构；前端启动命令。 |
| 第 6 步前端接入前需要 | SkinScanDemo 组件路径；模拟数据所在文件；前端环境变量配置方式。 |
| 第 10 步部署前需要 | 腾讯云服务器系统；Node/Nginx/PM2 是否已安装；域名；是否已有 HTTPS 证书；之前两个网站的部署路径，避免覆盖。 |
| 始终不要提供 | SSH 私钥、腾讯云 SecretId/SecretKey、数据库密码明文截图、真实用户敏感照片。 |

12. 后端第 1 步 Codex 执行 Prompt

下面这段可以直接发给 Codex，用来开启后端第 1 步。

现在开始 LumiDerm AI 后端开发第 1 步：建立后端基础服务层。

请注意：前端官网已经完成 12 步精修，目前是稳定成果。你这一步只能新增后端基础工程，不要修改任何前端页面、组件、样式、动画、模拟数据或视觉结构。

本步骤目标：
建立一个独立、干净、可扩展的 Node.js + Express 后端基础服务，为后续图片上传、模拟 AI 肌肤分析、数据库记录和前后端联调做准备。

请只完成以下内容：
1. 在项目根目录新增 backend/ 文件夹。
2. 初始化 Node.js 后端项目。
3. 使用 Express 建立基础服务。
4. 安装并配置 express、cors、dotenv、nodemon。
5. 设置默认端口为 3001。
6. 创建 GET /api/health 健康检查接口，返回：
   {
     "success": true,
     "message": "LumiDerm AI backend is running",
     "service": "lumiderm-ai-backend",
     "version": "1.0.0"
   }
7. 创建基础目录结构：src/app.js、src/server.js、routes、middlewares、utils、uploads、.env.example、.gitignore、README.md。
8. .env.example 至少包含：
   PORT=3001
   NODE_ENV=development
   FRONTEND_ORIGIN=http://localhost:5173
9. .gitignore 必须确保 node_modules、.env、uploads/* 不被提交，但保留 uploads/.gitkeep。
10. uploads/ 目录可以先创建，但本步骤不要实现图片上传逻辑。
11. 配置基础 CORS，开发阶段允许 http://localhost:5173。
12. 添加统一响应工具 successResponse 和 errorResponse。
13. 添加基础错误处理中间件。
14. 在 backend/README.md 中写明安装、启动、测试 /api/health 的方法。

严格限制：
- 不要修改前端代码。
- 不要修改 SkinScanDemo。
- 不要实现图片上传。
- 不要接入数据库。
- 不要接入真实 AI。
- 不要做用户登录。
- 不要做支付。
- 不要部署腾讯云。
- 不要把密钥写进代码。
- 不要提交 .env。

完成后请输出：
1. 新增了哪些文件。
2. 每个文件的作用。
3. 如何启动后端。
4. 如何测试健康检查接口。
5. 下一步应该进入什么开发阶段。

结论

LumiDerm AI 后端开发建议保持 12 步节奏。第一阶段重点是快速建立真实上传与模拟分析闭环；第二阶段再接数据库和历史报告；第三阶段完成腾讯云上线和安全配置。

最重要的开发原则是：后端新增，不侵入前端；MVP 优先，不一开始做重；美容护肤分析定位，不写医疗诊断文案。